|  |  |
| --- | --- |
| **HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ**  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2014* |
|  |  |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN**

**Trang ký**

Người lập: Đào Khánh Linh Ngày 14/5/2016

Nhân viên

Người xem xét: Phạm Tiến Tài Ngày 16/5/2016

Trưởng nhóm

Người xem xét: Mai Hồng Sơn Ngày 16/5/2016

Nhân viên

Người xem xét: Hoàng Khắc Long Ngày 16/5/2016

Nhân viên

Người xem xét: Vũ Xuân Hoàn Ngày 16/5/2016

Nhân viên

Người phê duyệt: Phan Nguyên Hải Ngày\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Giáo viên hướng dẫn

**I. MỤC TIÊU, PHẠM VI DỰ ÁN**

**1. Mục tiêu**

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng và công việc kinh doanh của cửa hàng được tốt hơn, cần phải cải tiến quản lý các bộ phận trong cửa hàng một cách hợp lý góp phần nâng cao doanh thu, lợi nhuận về cho cửa hàng.

**2. Phạm vi**

Gồm các công việc chính phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai hệ thống quản lý tại cửa hàng bán sách

**II. THÔNG TIN DỰ ÁN**

- Khách hàng: Nhà sách VNBOOK

- Mã dự án: **QLS.01**

- Tổ chức thực hiện: Xây dựng hệ thống quản lý sách tại cửa hàng bán sách

- Quản trị: Phan Nguyên Hải

- Thời hạn: 24/5/2016

- Thành viên thực hiện:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Tổ chức** | **Chức vụ trong đội dự án** |
| 1 | Vũ Xuân Hoàn | TH12A | Trưởng nhóm |
| 2 | Đào Khánh Linh | TH10B | Analyst |
| 3 | Hoàng Khắc Long | TH10B | Designer |
| 4 | Phạm Tiến Tài | TH10B | Developer |
| 5 | Mai Hồng Sơn | TH10B | Tester |

**III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN**

**1. Giai đoạn khởi động**

- Mục tiêu: Xác định được mục tiêu phần mềm, xây dựng được đặc tả dữ liệu, nắm được yêu cầu của khách hàng.

- Thời gian: Từ 23/02/2014 đến 30/02/2014

- Thành phần thực hiện: DT05

- Phân công nhiệm vụ: Phạm Tiến Tài, Vũ Xuân Hoàn khảo sát thực tế nắm bắt yêu cầu của khách hàng và xây dựng các đặc tả yêu cầu hệ thống.

**2. Giai đoạn thiết kế và xây dựng chương trình**

- Mục tiêu: Thiết kế phân tích hệ thống và xây dựng phần mềm hoàn chỉnh nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về tính năng cũng như giao diện.

- Thời gian:1/3/2014 đến 4/3/2014

- Thành phần thực hiện: DT05

- Phân công nhiệm vụ: Mai Hồng Sơn, Hoàng Khắc Long, Đào Khánh Linh thiết kế chi tiết phần mềm và xây dựng phần mềm

**3. Giai đoạn kiểm thử**

- Mục tiêu: Chạy kiểm thử test các chức năng hệ thống đã xây dựng

- Thời gian: 4/3/2014 đến 6/3/2014

- Thành phần thực hiện: DT05

- Phân công nhiệm vụ: Mai Hồng Sơn, Phạm Tiến Tài thực hiện test các chức năng yêu cầu hệ thống.

**4. Giai đoạn sửa lỗi**

- Mục tiêu: Xử lý tất cả các lỗi mà hệ thống gặp phải trong quá trình kiểm thử đảm bảo phải xử lý dứt điểm và ghi chú lại các trường hợp đang gặp phải

- Thời gian:6/3/2014 đến 16/3/2014

- Thành phần thực hiện: DT05

- Phân công nhiệm vụ: Vũ Xuân Hoàn, Hoàng Khắc Long xử lý tất cả lỗi phát sinh trong quá trình tester thực hiện cho tới khi xong.

**5. Giai đoạn xây dựng tài liệu**

- Mục tiêu: Xây dựng tài liệu chi tiết. Người sử dụng sẽ dựa vào tài liệu hướng dẫn để ứng dụng phần mềm. Tài liệu chi tiết, dễ hiểu

- Thời gian:17/5/2016 đến 20/5/2016

- Thành phần thực hiện: DT05

- Phân công nhiệm vụ: Mai Hồng Sơn, Phạm Tiến Tài xây dựng tài liệu hoàn chỉnh giúp người sử dụng thực hành được.

**6. Giai đoạn bàn giao, triển khai và kết thúc dự án**

- Mục tiêu: Hướng dẫn khách hàng chạy phần mềm, bàn giao phần mềm. Bảo đảm phần mềm không gặp lỗi đáng tiếc xảy ra trong ngày bàn giao.

- Thời gian:17/5/2016 đến 20/5/2016

- Thành phần thực hiện: DT05

- Phân công nhiệm vụ: Đào Khánh Linh, Vũ Xuân Hoàn, Đào Khánh Linh có nhiệm vụ bàn giao tới khách hàng phần mềm và hướng dẫn thực hiện thành công.

- Ngày bàn giao:20/5/2016

- Ngày triển khai: 22/5/2016

- Ngày kết thúc dự án:24/5/2016